## Slide 1
RIESGO
INCERTIDUMBRE
Probabilidad:
Eventos que pueden ocurrir
Consecuencias o impactos de los eventos
DAÑOS
BENEFICIOS
OBJETIVOS

## Slide 2
NIVELES DE INCERTIDUMBRE
CERTIDUMBRE
No se tiene absolutamente nada de información sobre lo que podría ocurrir en el futuro.
No se conocen todas las variables.
La relación entre la acción y las consecuencias, es desconocida.
Se conocen las variables. La relación entre la acción y las consecuencias es probabilística.
Es decir, se conocen las variables y la relación entre la acción y sus consecuencias es determinística.
IGNORANCIA
INCERTIDUMBRE
RIESGO

## Slide 3
RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
CASI CIERTO
PROBABLE
POSIBLE
IMPROBABLE
RARO
CATASTRÓFICO
MAYOR
MODERADO
MENOR
INSIGNIFICANTE
RIESGO EXTREMO
ALTO RIESGO
RIESGO MODERADO
RIESGO BAJO
NIVELES DE INCERTIDUMBRE
CERTIDUMBRE
IGNORANCIA
INCERTIDUMBRE
RIESGO

## Slide 4
SITUACIÓN POTENCIAL
EVENTO
CONSECUENCIA
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Barrera de Reducción
Barrera de Prevención
Cuando no se desea el riego, evite que suceda.
Transferencia
Asumir el Riesgo
-Si las consecuencias son adversas, su tamaño se hace menor.
-Si las consecuencias representan oportunidades, estas deben estimularse.
Se le entrega el riesgo a un tercero.
-Si se da una ganancia, esta puede estar representada por ejemplo en utilidades mayores.
-Si se materializa una pérdida, esta tendrá que respaldarse con recursos propios o de terceros.

## Slide 5
SITUACIÓN POTENCIAL
EVENTO
CONSECUENCIA
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Barrera de Prevención
Cuando no se desea el riego, evite que suceda.

## Slide 6
SITUACIÓN POTENCIAL
EVENTO
CONSECUENCIA
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Barrera de Reducción
Barrera de Prevención
Cuando no se desea el riego, evite que suceda.
-Si las consecuencias son adversas, su tamaño se hace menor.
-Si las consecuencias representan oportunidades, estas deben estimularse.

## Slide 7
SITUACIÓN POTENCIAL
EVENTO
CONSECUENCIA
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Barrera de Reducción
Barrera de Prevención
Cuando no se desea el riego, evite que suceda.
Transferencia
-Si las consecuencias son adversas, su tamaño se hace menor.
-Si las consecuencias representan oportunidades, estas deben estimularse.
Se le entrega el riesgo a un tercero.

## Slide 8
FRAMEWORK:
Implementación de la gestión del riesgo.
Seguimiento y revisión del framework
Mejora contínua del framework.
Diseño del framework para la gestión de riesgos.
Compromiso por parte de la dirección

## Slide 9
PRINCIPIOS:
Crea valor.
Está integrada a los procesos de la organización.
Forma parte de la toma de decisiones.
Trata explícitamente la incertidumbre.
Es sistemática, estructurada y adecuada.
Está basada en la mejor información disponible.
Está hecha a medida.
Tiene en cuenta factores humanos y culturales.
Es transparente e inclusiva.
Es dinámica iterativa y sensible al cambio.
Facilita la mejora continua de la organización.
FRAMEWORK:
Implementación de la gestión del riesgo.
Seguimiento y revisión del framework
Mejora contínua del framework.
Diseño del framework para la gestión de riesgos.
Compromiso por parte de la dirección
PROCESOS
MONITOREO
Y REVISIÓN
  EVALUACIÓN DE RIESGOS
Establecer el contexto
Analizar riesgos
Evaluar riesgos
Tratar riesgos
Identificar riesgos
COMUNICACIÓN
Y CONSULTA

## Slide 10
PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS
MONITOREO
Y REVISIÓN
  EVALUACIÓN DE RIESGOS
Establecer el contexto
Analizar riesgos
Evaluar riesgos
Tratar riesgos
Identificar riesgos
COMUNICACIÓN
Y CONSULTA

## Slide 11
PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MONITOREO
Y REVISIÓN:
  Repetir y revisar regularmente el ciclo del proceso de gestión de riesgos.
  Monitoreo continuo con los parámetros de las medidas de control.
  Revisión permanente del plan de gestión y factores que afecten la probabilidad y el impacto de los riesgos.
  EVALUACIÓN DE RIESGOS
  Establecer el contexto:
  Estratégico.
  Organizacional.
  Contexto de la gestión del riesgo.
  Definición criterios.
  Evaluación del riesgo.
  Definición estructural
Analizar riesgos:
  Determinar controles existentes
  Definición de criterios para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgo .
  Calcular el nivel de riesgo.
Evaluar riesgos:
  Comparar contra criterios.
  Establecer prioridades del riesgo
Tratar riesgos:
  Identificar opciones de tratamiento y evaluarlas.
  Seleccionar las mejores opciones.
  Preparar e implementa planes de tratamiento.
  Analizar y evaluar el riesgo residual.
Identificar riesgos:
  Qué puede suceder, cómo, cuándo, dónde, qué consecuencias trae y por qué.
COMUNICACIÓN
Y CONSULTA:
  Mejorar la comprensión sobre los riesgos y su proceso de gestión.
  Asegurar que e consideren las diferentes opiniones d las partes involucradas.
  Asegurar que los participantes conozcan sus roles y responsabilidades.

## Slide 12
Establecer el contexto
CONTEXTO
Fortalezas
INTERNO
Debilidades
EXTERNO
Amenazas
CONTEXTO
Oportunidades
Percepción y objetivos de las partes interesadas e involucradas.
Misión, visión, objetivos estratégicos. Políticas de comunicación.
Partes interesadas.
ORGANIZACIÓN

## Slide 13
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Valoración del tratamiento del riesgo
Los niveles de riesgo residual son tolerables?
NO
SI
NUEVO TRATAMIENTO DEL RIESGO

## Slide 14
PROVEEDORES
TRANSPORTADORES
Agente Aduanal
CADENA SUMINISTRO – Importadores - Exportadores
FABRICA
PATIO DE CONTENEDORES
DEPOSITOS y
ZONAS FRANCAS
TERMINALES
CLIENTE
TERESTRE
MARITIMO
AEREO
AGENTE CARGA
IMPORTACION
EXPORTACIÓN
AUTORIDAD

## Slide 15
Proveedores
mas
Procesos de la empresa
mas
Clientes
mas
Integración hacia adelante.
Integración hacia atrás.